簡報內容大要

一、主辦機關報告：（5分鐘）
（一）人員介紹。
  （二）工程概要與目前施工概況。
  （三）預算支用情形。
  （四）工程督導小組成員及督導執行情形。
  （五）工程品質及進度自主評量說明。
  （六）佐證文件檔案清單（含督導紀錄、被上級主管機關查核小組
查核之記錄與缺失改善函復情形等）
二、監造單位報告：（10分鐘）
（一）監造組織。
（二）目前工程進度（%）及計算基準。
（三）施工計畫及品質計畫審查情形。
（四）施工進度監督及品質缺失改善追蹤執行情形。
（五）施工品質抽查執行情形。
（六）材料設備品質抽驗執行情形。
（七）佐證文件檔案清單（含監造計畫、監工日報、材料設備抽驗
紀錄、施工抽查紀錄等）。
三、廠商報告：（15分鐘）
（註：若同一工地有兩標以上，得酌予延長。）
（一）品質與進度作法說明，含：（由品管人員或工地負責人報告
10分鐘）
1.品管組織與施工進度管制情形。
2.材料及施工檢驗執行情形。
3.施工自主檢查執行情形。
4.不合格品管制執行情形。
5.矯正與預防措施執行情形。
6.佐證文件檔案清單（含工程契約、圖說、規範、品質計畫、施
工計畫、施工日報、自主品管記錄等）
（二）專任工程人員說明品質與進度督導情形：（報告5分鐘）
1.品質及進度督導執行情形。
2.督導文件檔案清單。