彰化縣政府指標性公共工程遴選與參選金質獎輔導實施計畫
###### 中華民國104年8月31日簽奉縣長核定
一、目的
為提升本府公共工程施工品質，強化三級品管制度之落實，以作為參加行政院公共工程委員會所辦理「公共工程金質獎」之準備，故本府政風處(以下簡稱本處)擬定「彰化縣政府指標性公共工程遴選與參選金質獎輔導實施計畫」。由各工程主辦機關推薦後與本處共同篩選出具有功能與經濟性、生態永續、節能減碳、防災與安全以及創新科技等五個指標之工程，主辦機關配合外聘輔導委員進行各階段性之輔導及列管，藉此提早改善施工品質與品質管制資料文件等缺失，以期能獲得公共工程的最高榮譽。
二、指標性工程推薦方式
(1)依據工程分類與工程規模級數，由各工程主辦機關推薦具有「功能與經濟性、生態永續、節能減碳、防災與安全以及創新科技等」工程，並依工程標案之優、劣勢進行評估（詳附表一）後，填具工程主辦機關自選工程案件推薦表（詳附表二）送本處施工查核小組彙整後簽報機關首長或授權人員核定。
(2)工程分類
工程分類	包括項目
土木工程類	道路運輸工程、軌道運輸工程、工業區開發工程、機場工程、垃圾掩埋場工程、共同管道工程、新市鎮開發工程等。
水利工程類	水庫及蓄水工程、海岸河川整治及水利工程、水土保持之處理及維護工程、港灣工程、下水道工程及自來水工程等。
建築工程類	公有建築物工程等。
設施工程類	污水處理廠工程、焚化廠工程、環工設備設施組裝系統工程、交通控制系統工程、電業設備工程及機電或系統工程等。

(3)工程規模級數
工程級數	契約金額
第一級工程	契約金額在新臺幣十億元以上之工程
第二級工程	契約金額在巨額採購以上未達新臺幣十億元之工程
第三級工程	契約金額在查核金額以上未達巨額採購之工程
第四級工程	契約金額在新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程
第五級工程	契約金額在公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程

三、指標性工程輔導辦理方式
(1)經核定之指標性工程，主辦機關應針對工程特性自行遴聘適當外聘輔導委員1至2位並依據彰化縣政府指標性公共工程輔導重點工作表（詳附表三）進行文件、施工品質輔導及列管，考量品質缺失輔導之延續性，各指標性工程之外聘輔導委員應固定。
(2)外聘輔導委員遴聘有困難或輔導過程需協助者，本處施工查核小組得協助主辦機關遴聘外聘輔導委員。
四、推薦優良工程參選工程會金質獎
    各工程主辦機關推薦之指標性工程，施工期間經外聘委員與本府工程查核小組查核達85分以上且符合「公共工程金質獎頒發作業要點」其他相關規定者，即可參加金質獎評選。

公共工程品質優良獎評審標準
附表一
評分指標	評審項目		評審標準	權重
品質管理 / （制度/施工）		1.主(代)辦機關之品質督導（保證）機制	對專案管理、監造單位及承攬廠商之履約管理能力。 / 監造計畫之審查紀錄、缺失改善追蹤落實度。	10﹪
		2.專案管理廠商之品質督導（保證）機制	對監造單位及承攬廠商之履約管理能力。 / 監造計畫之審查紀錄、缺失改善追蹤履約能力等事項。
		3.監造單位之品質保證機制	監造單位之監造組織、監造計畫、施工計畫及品質計畫之審查、材料設備抽驗及施工抽查、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫執行情形。 / 缺失改善追蹤等之執行情形。
		4.承攬廠商之品質管制機制	承攬廠商之品管組織、品質計畫、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫執行情形。 / 安全衛生及環境保護措施等之執行情形等事項。
進度管理		1.施工進度管控合理性	預定施工進度是否合理。 / 實際施工進度管理是否有效。	10%
		2.施工進度落後因應對策之有效性	進度落後是否提採適當改善措施。 / 改善措施實際運作是否有效。
品質耐久性與維護管理		1.規劃設計	規劃設計對營運使用需求考量之周延性。 / 細部設計成果對施工、材料及維護管理措施之完整性。 / 公眾使用空間針對使用者(性別、高齡、幼齡、行動不便等)差異於安全性、友善性或便利性考量之周延性。	30%
		2.履約管理	工程施工管理之嚴謹度。 / 工程材料檢驗之完整性。 / 工程管理電子化作業運用度。
		3.維護管理	維護管理手冊之妥適性及周延性（專案評估公共工程之延壽、更新、降級使用或變更用途之處理方案及其時機）。 / 提供技術移轉維護操作手冊及實務訓練課程，以利採購機關後續接管運用。 / 環境監測調查計畫或機關所訂之規定落實執行。
節能減碳		1.周延性	工程設計、施工及維護各階段對節能減碳周延之充分考量。	20%
		2.有效性	1.工程設計、施工及維護各階段運作對節能減碳之有效作為。 / 2.能源光電相關節能減碳產品之使用效益。
防災與安全		1.工地安全衛生	工地環境衛生整潔、安全措施（安全圍籬、安全護欄、安全警示標誌、交通管制等項目）之落實度。	10%
		2.工地災害預防	意外災害之預防及緊急應變計畫之周延性。
環境保育		1.環境維護	噪音、光線、溫度、空氣維護管理之周延性。	10%
		2.生態保育	工程規劃階段考慮降低對生態系統之衝擊。 / 施工階段考慮對生態系統之干擾。 / 維護階段衡量維護時機、強度、方法、材料、範圍對動植物之影響及對生態之干擾。
創新科技		1.創新挑戰性	工程於施工及材料運用新工法及新材料等創新挑戰情形	10%
		2.科技運用	1.工程於施工及材料運用新工法及新材料等科技運用情形。 / 2.BIM(Building Information Modeling)技術協助營建生命週期之各項管理與工程作業之新技術、新方法與新概念之運用情形。

附表2
彰化縣政府各工程主辦機關自選工程案件推薦表
工程名稱	＊
工程類別	＊ □土木工程類 □水利工程類 □建築工程類 □設施工程類
工程規模級數	＊ □第一級工程 □第二級工程 □第五級工程 □第三級工程 □第四級工程
工程主辦機關	＊ 機關(單位)名稱： / 承辦人姓名及職稱： / 聯絡電話： 傳真： 手機：
設計單位
監造單位
承攬廠商
專案管理廠商
統包廠商
工期	＊	開工日期
		完工日期
施工地點	＊	目前施工進度	＊
工程內容(工程概述)	＊
預算金額		決標金額
本工程可能之創新性、挑戰性及周延性等(註2)
本工程所涉及之生態環境維護措施(包括自然生態工法等)(註3)
執行本工程產生之效益

註1：打”＊”欄位必須填寫，未打”＊”欄位請依實際情形填寫。
註2：具有工程之創新性、挑戰性及周延性等。
註3：工程特色為具有創意性、造型美觀、生態保育、節能省碳、
      綠色能源、環境保護及地方特色等。
附表三
彰化縣政府指標性公共工程輔導重點工作表
工程名稱：○○○○○○工程 （輔導：○○○委員）
工程階段	參與人員	時間	重點辦理事項
規劃設計	1.工程主辦科：科長及承辦人員。 / 2.規劃設計單位：計畫主持人、建築師、技師等。 / 3.輔導委員。	初設及細部設計	1.要求規劃設計單位依「功能與經濟性、生態永續、節能減碳、防災與安全以及創新科技」等指標進行規劃設計，並納入審查作業項目。 / 2.初設及細部設計，聘請輔導委員進行輔導。
工程發包	1.工程主辦科：科長及承辦人員。 / 2.規劃設計單位：計畫主持人、建築師、技師、監造人員等。 / 3.輔導委員。	工程發包前	1.請監造單位提送監造計畫書。 / 2.聘請輔導委員協助檢視監造計畫書之完整性。
工程決標至 / 開工前	1.工程主辦科：科長及承辦人員。 / 2.監造單位：監造主任、建築師、技師、監造人員等。 / 3.承攬廠商：專任工程人員、工地主任、品管人員、勞工安全衛生人員。 / 4.輔導委員。	工程決標後1週內	1.工程決標後1週內，由工程主辦單位聘請輔導委員，辦理公共工程品質管理制度講習。 / 2.工程開工前，聘請輔導委員檢視品質計畫書、施工計畫書。 / 3.輔導委員提出建議事項。
工程施工	1.工程主辦科：科長及承辦人員、上級長官。 / 2.監造單位：監造主任、建築師、技師、監造人員等。 / 3.承攬廠商：專任工程人員、工地主任、品管人員、勞工安全衛生人員。 / 4.輔導委員。 / 5.施工查核小組。	原則每月1次	1.主辦單位成立督導小組。 / 2.輔導委員依工地現況訂定輔導日期，實地勘查工程品質，輔導正確施工方法。 / 3.施工查核小組加強查核及抽驗。